# 软件生存周期过程描述

# {此处放入软件生存周期过程描述的内容}

# 【此份资料的适用情况是：CR。根据注册申报事项以及产品实际判断是否适用，如适用，则需提交。如不适用，可以不必提交该资料。】

【依据并符合YY/T0664等相关标准】

(以下为参考案例：)

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号1}、{产品型号2}、{产品型号N}

文件编号：{文件编号}

版本：A.X

编制：                  日期：

评审：                  日期：

批准：                  日期：

【以上分别由负责本文档的编写、审核、批准的人员进行签字和日期，需要注意文件的签署人员和日期等信息与相关体系文档的符合性及逻辑性】

XX有限公司

目录

1. 软件开发生存周期及各阶段的输入输出控制文档	2

2. 软件配置管理流程图及相关活动	4

2.1 配置管理项	4

2.2 配置管理工具	4

2.3 配置管理流程图	5

2.4 配置管理要求	6

3. 软件维护过程及相关活动	6

3.1 配置维护项	6

3.2 配置维护工具	6

3.2 配置维护过程和要求	7

4. 软件设计历史文档集（DHF）索引表	7

5. 相关文件与记录控制文档(如使用敏捷开发)	8

- 软件开发生存周期及各阶段的输入输出控制文档

{此处放入软件生存周期的内容}

(以下为参考案例：)

1）软件开发生存周期过程包括五个阶段，分别是软件开发阶段，软件需求分析阶段，软件设计阶段，软件测试阶段，软件发行和维护阶段。其内容和结果详见下表：

| 序号 | 阶段 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发阶段 | 分解软件开发过程，明确各阶段所需要的资源安排 | 软件开发计划 |
| 2 | 软件需求分析阶段 | 明确软件各部分需求，并输出软件需求说明书文档，便于进行后续的开发、验证，及需求跟踪。 | 软件需求规格书 |
| 3 | 软件设计阶段 | 对软件系统进行构架、编码 | 软件代码 |
| 4 | 软件测试阶段 | 单元测试 集成测试 系统测试 根据软件需求，制定软件测试需求和方案，根据软件测试需求，对软件进行验证；对测试不通过的问题进行汇总跟踪；对已进行修改的问题，进行验证。 | 软件测试报告 |
| 5 | 软件发行和维护阶段 | 软件进行发布存档。软件发布之后的维护过程，制定维护计划，定期收集用户反馈，平反馈问题，并制定版本升级计划。 | 软件发布 |

2） 各阶段的输入输出控制文档，见下表：

| 序号 | 阶段 | 输入控制文档名称 | 输出控制文档名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发阶段 |  | 《软件开发计划》 |
| 2 | 软件需求分析阶段 | 《软件开发计划》 | 《软件需求规格书》 《风险管理计划》 |
| 3 | 软件设计阶段 | 《软件开发计划》 《软件需求规格书》 | 《软件结构设计》 《软件开发生存周期计划》 《软件配置管理计划》 《软件维护计划》 《软件测试计划》 |
| 4 | 软件测试阶段 | 《软件结构设计》 《软件开发生存周期计划》 《软件测试计划》 《风险管理计划》 | 《单元测试方案》 《单元测试报告》 《集成测试方案》 《集成测试报告》 《系统测试方案》 《系统测试报告》 《用户测试方案》 《用户测试报告》 《风险管理报告》 |
| 5 | 软件发行和维护阶段 | 《软件需求规格书》 《软件结构设计》 《软件开发生存周期计划》 《软件配置管理计划》 《软件维护计划》 《风险管理计划》 《风险管理报告》 《软件测试计划》 | 《软件维护报告》 |

3）生命周期的实施情况见YY/T 0664符合性报告。

- 软件配置管理流程图及相关活动

{此处放入软件配置管理流程图及相关活动的内容}

## 2.1 配置管理项

{此处放入配置管理项的内容}

## 2.2 配置管理工具

{此处放入配置管理计划工具的内容}

（例如SVN configuration base,  Bugzilla configuration base, VSS configuration base等。）

## 2.3 配置管理流程图

{此处放入配置管理流程图的内容}

(以下仅参考案例：)

## 2.4 配置管理要求

{此处放入配置管理要求的内容}

(以下仅参考案例：)

项目建立——根据市场需求确立项目，XX经理XX签批确认后通过；

需求信息确认——整合梳理市场需求，满足设计，法规，市场等要求，市场代表确认后通过；

SVN配置库的建立——通过XX建立SVN配置库，进行系统化管理，研发项目经理确认后通过；

软件开发——XX工程师在DevelopSVN目录下进行代码编写和修改，完成主线开发；配置管理员将需要测试的目标代码提交在TestSVN目录下，测试工程师从此目录下代码进行测试。

软件测试——完整的项目测试，XX经理确认后通过；

软件发布归档——确定软件版本，按照《软件配置管理制度》管理；

后续软件变更应该重新按照该流程。

- 软件维护过程及相关活动

  - 配置维护项

{此处放入配置维护项的内容}

【列举软件配置维护需要对哪些故障或活动进行维护，例如客户端失效维护、bug维护、市场需求处理维护等等】

## 3.2 配置维护工具

{此处放入配置维护工具的内容}

【描述软件配置维护采用的工具，例如VSS configuration base ，Bugzilla configuration base】

  - 3.2 配置维护过程和要求

{此处放入配置维护过程和要求的内容}

【描述软件配置维护分哪几个过程，各个过程都有什么要求？】

(以下仅参考案例：)

| 序号 | 过程 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 失效和需求的反馈 | 客服部确认失效的类型和原因 |
| 2 | 评估分析 | 失效和需求类型的评估，更新方法和时间确认 2） 如果变更带来新的风险对风险进行分析 3） 当风险分析团队认定合格后进入新的阶段 |
| 3 | 软件更改 | 依据需求和失效对软件进行最优化 |
| 4 | 测试确认 | 测试是否有新的bug产生 2）如果测试没有通过，回到以上第2个过程对分析进行重新评估 3） 项目经理和开发主管确认后发布ECR |
| 5 | 工程改变 | 依据ECR的通知开展试验产品 |
| 6 | 软件发布 | 确认更新后的软件版本，通过软件配置管理计划进行归档 |
| 7 | 结束 | 完成维护计划 |

- 软件设计历史文档集（DHF）索引表

{此处放入软件设计历史文档集（DHF）索引表的内容}

- 相关文件与记录控制文档(如使用敏捷开发)

# {此处放入相关文件与记录控制文档的内容，如适用，可单独附录提供}

- 其他

# {其他的内容，如适用}