设计和开发计划书

文档编号：

版本版次：

项目名称：

编制部门：

审　　核：

批　　准：

XX公司

20XX 年XX月XX日

目录

一、 目的	3

二、 产品的预期用途	3

三、 设计和开发的目标和意义	3

四、 技术指标分析	3

五、 设计开发阶段及各阶段主要活动及接口	3

六、 进度计划	5

七、 评审计划	6

八、 产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置	6

九、 风险管理计划	6

【以下内容在满足法规要求和公司内部要求的情况下，可以根据实际情况进行调整、修改、增减】

- 目的

【简述开发项目的目的、意义及技术指标分析等内容】

- 主要任务和阶段性任务的策划安排与整个项目的一致；

- 确定产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置；

风险管理活动，

- .项目的目标和意义

【简述该项目的目标和意义，如产品的预期用途、预期收益等】

- 技术指标分析

【建议与新产品/项目可行性评估报告中的内容相对应】

- 设计开发阶段及各阶段主要活动及接口

| 阶段划分 | 阶段主要活动 （包括评审、验证、确认和设计转换等活动） | 预期的输出结果 | 责任部门 | 接口 | 主要参与人 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策划阶段 | - 可行性分析和设计策划：决定产品名称，产品型号，产品功能、产品的质量要求，以及开发阶段，开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动,开发活动的资源配置，加工制造要求及技术工艺，产品开发团队及职责和权限规定； - 编制《产品开发计划》、《设计验证方案》及《风险管理计划》； |  |  |  |  |  |
| 设计输入阶段 | - 产品需求分析、软件系统分析、软件需求分析，编制产品需求规格书； - 风险的识别、分析、评价，编写《风险分析报告》； |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | - 产品总体设计方案编制； - 依据方案实施产品设计； |  |  |  |  |  |
| 设计输出阶段 | 输出文件应满足输入的要求，为采购、生产、安装、检验和试验、服务等提供信息和依据。包括：原材料、组件和部件技术要求；图纸和部件的清单；过程和资源的详细说明；最终产品；产品标准或接收准则；制造和检验程序；环境要求；包装和标记要求；标识和可追溯性要求；安装、服务和资源等。 |  |  |  |  |  |
|  | 样品 |  |  |  |  |  |
|  | 风险管理报告 |  |  |  |  |  |
| 设计验证阶段 | 样品检测，编写《验证报告》 |  |  |  |  |  |
|  | 产品小批量生产。编写《试产总结报告》 |  |  |  |  |  |
| 设计确认阶段 | 临床试验 |  |  |  |  |  |
| 设计转换阶段 | 编制产品主文档 |  |  |  |  |  |

- 项目及各阶段任务的策划安排

项目计划开始时间：

项目计划完成时间：

各阶段计划时间表：

| 阶段划分 | 阶段主要活动 | 输出 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计策划阶段 | - 可行性分析和设计策划：决定产品名称，产品型号，产品功能、产品的质量要求，以及开发阶段，开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动,开发活动的资源配置，加工制造要求及技术工艺，产品开发团队及职责和权限规定； - 编制《产品开发计划》、《产品验证方案》、《设计确认方案》及《风险管理计划》； | 《可行性分析报告》、《设计和开发计划》、《风险管理计划》、《设计策划评审报告》、...... |  |  |
| 设计输入阶段 | - 产品需求分析、软件系统分析、软件需求分析，编制产品需求规格书； - 风险的识别、分析、评价，编写《风险分析报告》； |  |  |  |
| 设计阶段 | - 产品总体设计方案、各系统设计方案及详细方案编制； - 依据方案实施产品设计； |  |  |  |
| 设计输出阶段 | 样品 |  |  |  |
|  | 风险管理报告 |  |  |  |
|  | 整理输出文件包括：原材料、组件和部件技术要求；图纸和部件的清单；过程和资源的详细说明；最终产品；产品标准或接收准则；制造和检验程序；环境要求；包装和标记要求；标识和可追溯性要求；安装、服务和资源等。 |  |  |  |
| 设计验证阶段 | 产品小批量生产。编写《试产总结报告》 |  |  |  |
|  | 样品检测，编写《验证报告》 |  |  |  |
| 设计确认阶段 | 临床试验 |  |  |  |
| 设计转换阶段 | 编制产品主文档 |  |  |  |

- 评审计划

| 评审项目 | 评审内容 | 评审方式 | 参与人员 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计策划评审 | 设计开发计划书 ...... | 会议评审 |  |  |
| 设计输入评审 | 产品需求规格书 设计验证方案 设计确认方案 风险分析报告 ...... | 会议评审 |  |  |
| 设计评审 | 产品总体设计方案 产品详细设计方案 软件概要设计方案 ...... | 会议评审 |  |  |
| 设计输出评审 | 产品说明书、标签、产品图纸...... | 会议评审 |  |  |
| 设计验证评审 | 设计验证报告、...... | 会议评审 |  |  |
| 设计确认评审 | 设计确认报告、...... | 会议评审 |  |  |
| 设计转换评审 | 设计转换清单、设计转换文档、...... | 会议评审 |  |  |

- 产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置

- 风险管理计划

见《风险管理计划》

评审结果

（示例：评审认为本计划可行，建议按照本计划内容执行相关活动。）

| 评审记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 参与评审人员姓名 | 评审人签字 | 评审日期 |